## Slide 1: Smart Energy Solution for Public Buildings Identification, Impact, and Risks
Salvador Curiel Hernández
22/09/23

## Slide 2: General Description
This project plans to create a smart system that makes public buildings use energy more efficiently. Using modern technologies, our goal is to cut expenses, lower our impact on the environment, and encourage eco-friendly habits.
Notes: Este proyecto tiene como objetivo crear un sistema inteligente que permita que los edificios públicos utilicen la energía de manera más eficiente. Utilizando tecnologías modernas, nuestra meta es reducir gastos, disminuir nuestro impacto en el medio ambiente y fomentar hábitos ecológicos.

## Slide 3: Context
This project have 7 modules, which are:
Real-time Energy Monitoring
Intelligent Automation
Load Management
Inefficiency Detection
Reporting and Analysis Generation
User Management
Alarm and Notification Management
Notes: Contexto
Este proyecto tiene 7 módulos, los cuales son:
Monitoreo de energía en tiempo real
Automatización inteligente
Gestión de carga
Detección de ineficiencias
Generación de informes y análisis
Gestión de usuarios
Gestión de alarmas y notificaciones

## Slide 4: Human Resources
The team members will be:
Project Manager
Electrical Engineer
Software Developer
Automation Engineer
Network Engineer
Data Analyst
Renewable Energy Expert
Designer (UI/UX)
Expert in Energy Legislation and Regulations
Notes: Personal
El equipo será compuesto por:
Ingeniero Eléctrico
Desarrollador de Software
Ingeniero de Automatización
Ingeniero de Redes
Analista de Datos
Experto en Energías Renovables
Diseñador (UI/UX)
Experto en Legislación y Regulaciones Energéticas.

## Slide 5: Salaries
The estimated salaries for each member are:
Project Manager: $20,500 per month.
Electrical Engineer: $10,000 per month.
Software Developer: $10,000 per month.
Automation Engineer: $10,000 per month.
Network Engineer: $10,000 per month.
Data Analyst: $9,000 per month.
Renewable Energy Expert: $10,500 per month.
UI/UX Designer: $9,000 per month.
Expert in Energy Legislation and Regulations: $12,500 per month.
Notes: Presupuesto - Dinero
Los salarios estimados para cada miembro del equipo son:
Administrador de Proyecto: $20,500 al mes.
Ingeniero en eléctrico: $10,000 al mes.
Desarrollador de software: $10,000 al mes.
Ingeniero de automatización: $10,000 al mes.
Ingeniero de redes: $10,000 al mes.
Analista de datos: $9,000 al mes.
Experto en energías renovables: $10,500 al mes.
Diseñador de interfaz de usuario (UI/UX): $9,000 al mes.
Experto en legislación y regulaciones energéticas: $12,500 al mes.
Salario mensual general = $101,500
Costo del proyecto (10 meses) = $ 1,015,000

## Slide 6: Budget
Overall Monthly Salary = $101,500
Project Cost (10 months) = $1,015,000

## Slide 7: Time
The estimated time for the development of this project is 10 months
Notes: Tiempo
El tiempo estimado para el desarrollo de este proyecto es de 10 meses.

## Slide 8: Identification
New Requeriment
The client requests an additional master remote server for getting reports of usage for several buildings in different cities, it includes a module in your original project that connects to the remote server.
Notes: El cliente solicita un servidor maestro remoto adicional para obtener informes de uso de varios edificios en diferentes ciudades, incluyendo un módulo en su proyecto original que se conecta al servidor remoto.

## Slide 9
To integrate this new requirement, it will be necessary to incorporate the following modules:
Centralized Building Management
Remote Connection
Update Multi-site Notification Module
Update Multi-site Reporting Module
Notes: Para poder integrar este nuevo requerimiento será necesario integrar los siguientes módulos:
Gestión centralizada de edificios
Conexión remota
Actualizar módulo de notificaciones a multisede
Actualizar módulo de generación de informes a multisede

## Slide 10: Human Resources
To integrate this new requirement, it will be necessary to hire more employee:
Security Expert
Quality Control Specialist
Technical Support Staff
Training Personnel
Notes: Personal
Para poder integrar este nuevo requerimiento será necesario contratar con mas personal, los cuales son:
Experto en seguridad
Especialista en control de calidad
Personal de Soporte Técnico
Personal de Capacitación

## Slide 11: Salaries
The salary for these new members will be:
Security Expert: $11,500 per month.
Quality Control Specialist: $10,000 per month.
Technical Support Staff: $7,500 per month.
Training Personnel: $8,000 per month.
Notes: Salarios:
Experto en Seguridad: $11,500 al mes.
Especialista en Control de Calidad: $10,000 al mes.
Personal de Soporte Técnico: $7,500 al mes.
Personal de Capacitación: $8,333 al mes.

## Slide 12: Budget
The final budget would be the total amount of the initial team members plus the change request cost:
Total = $1,662,000
Notes: El presupuesto final total seria el monto total de los primeros integrantes del equipo mas los que se deben agregar, quedando de la siguiente manera:
Overall Monthly Salary = $37,333
Project Cost (12 months) = $447,996

## Slide 13: Time
The final estimated time for the development of this project is 12 months.
Notes: Tiempo
El tiempo estimado para el desarrollo de este proyecto es de 10 meses.

## Slide 14: Smart Energy Solution for Public Buildings
THANK YOU